附件2

淮安市现代设施种植建设专项实施方案

一、总体要求

（一）发展方向。借助设施农业发展良好机遇，在加强省级绿色供应基地建设，满足城市蔬菜产品供应的基础上，按照环主城区都市农业圈、涟水县设施果蔬产业带、盱眙县设施林果产业带、食用菌和花卉产业示范区的“一圈两带两区”的发展布局，大力发展辣椒、黄瓜、芦笋、西甜瓜、食用菌及花卉等优势产业。以老旧设施宜机化升级改造、设施种植标准化园区建设以及区域集约化育苗（秧）中心建设等为重点，以强化技术装备升级和现代科技支撑、培育壮大新型经营主体和建立联农带农机制为关键，全面提升全市设施种植集约化、标准化、机械化、绿色化、数字化、智能化发展水平。

（二）目标任务。至2025年，设施种植业区域布局更加合理，设施蔬菜产量占比达到55%，城市蔬菜自给水平持续提升。完成主要品种设施蔬菜、果树、花卉等老旧设施改造提升5万亩，建设百亩以上的设施种植标准化园区2—3个，集约化育苗（秧）中心5个以上，设施种植机械化率达到70%。

到2030年，设施蔬菜产量占比达到65%，全市蔬菜生产水平持续提升。累计完成主要品种老旧设施改造提升10万亩，建设百亩以上的设施种植标准化园区5个以上，集约化育苗（秧）中心10个，设施种植机械化率达到80%。

二、优化布局

重点建设“一圈两带两区”，即包含淮阴区丁集、淮高、渔沟、刘老庄，经开区南马厂，淮安区苏嘴、钦工、顺河，清江浦区黄码、盐河、和平在内的环主城区都市农业圈；涟水县S235沿线红窑、五港、朱码以芦笋为主，沿黄河故道保滩、黄营、唐集、石湖以葡萄、桃、梨等水果为主建设涟水县设施果蔬产业带；盱眙县沿盱马路至淮河镇以果蔬为主，山区片以葡萄、桃、碧根果等林果为主建设盱眙县设施林果产业带；洪泽三河紫山至清江浦和平淮香两大食用菌企业为两极，在G25长深高速和G205原宁连公路沿线打造食用菌产业示范区；在淮阴区马头镇以皇达花卉、百合基地为核心建设花卉产业示范区。

三、重点工作

（一）优势产区老旧设施改造提升。重点加快推动全市5万亩7县区13个片区省级“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地提档升级。突出加强基础设施建设，重点以节能日光温室、单栋和连栋塑料大棚为主，适度发展防雨棚、防虫网室。实施老旧低效温室设施“小改大”“低改高”“窄改宽”，提升土地利用效率和宜机化水平，推广应用蔬菜轻简化栽培技术，加快农机农艺融合。因地制宜增配智能调控设备以及植保机、蔬菜收割机、运输车等自动作业装备，提升设施机械化和智能化水平。引导种植适销品种，大力推广绿叶蔬菜、根茎类蔬菜和红椒、黄瓜、芦笋等地方特色蔬菜的周年茬口高效种植模式，积极发展测土配方、水肥药一体化等高效节水灌溉，推广工厂化育苗、病虫害绿色防控、土壤安全消毒等技术，做好采后商品化处理、尾菜综合利用，提升产品价值，促进绿色发展。

（二）建设设施种植标准化园区。重点加快推动淮阴区争创国家级现代农业产业园区，清江浦、金湖争创省级现代农业产业高质量发展示范园区，指导淮阴、淮安做好省级园区建设，实现园区全覆盖。完善提升园区公共基础配套设施，建设提升园区生产用电配套设施、农田水利等农业基础设施，进一步加强交通、物流、信息等公共服务基础设施与信息化等新型基础设施建设，打造智慧园区。完善配套冷链物流设施，建设园区“田头+直销+网络”的营销体系。每年争创5个省级园艺作物标准园，1个“三品一标”基地等，建设规模连片的现代设施种植标准化园区。因地制宜建设1—2个全年生产、立体种植、智能调控的连栋温室和植物工厂等高端生产设施，配套国产化智慧管控系统和智能作业装备。推进农业与旅游、教育、文化等产业深度融合，实现设施农业多元功能拓展与多元价值转化。

（三）建设现代设施集约化育苗中心。按照年育苗能力 5000万株的规模标准建设1—2个集约化育苗中心，重点对清江浦柴米河农业发展有限公司、淮阴区恒晟达农业科技有限公司、淮安市蔬菜研究所、涟水县承禹蔬菜种植专业合作社等现有育苗中心提档升级，加强在播种出苗车间、育秧温室大棚及育秧设施设备等方面提升完善，有条件鼓励发展潮汐式育苗床生产模式，鼓励水稻育秧与蔬菜育苗中心共建和综合利用。

淮安市2023—2025年设施种植业发展目标

| 时间 | 县区 | 设施种植业建设任务 |  |  | “双十双百”示范创建 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优势产区老旧设施改造提升与新建5万亩 | 建设设施种植标准化园区20个 | 建设现代设施集约化育苗（秧）中心5个 | 10项科技成果 | 10个特色示范县 | 100个重点示范项目 | 100个生产经营主体 |
| 2023 | 清江浦区 | 1000亩 | 争创省级现代农业产业示范园、争创省级园艺标准园1个 |  |  | 清江浦淮安红椒特色县 | 清江浦区红椒展示及科普教育项目 | 淮安柴米河农业科技股份有限公司 |
|  | 淮安区 | 3000亩 |  | 新建服务能力2万亩以上集中育秧中心1个 |  |  |  | 淮安区名城农业发展有限公司 |
|  | 淮阴区 | 3000亩 | 省级现代农业产业示范园验收认定 |  |  |  | 淮阴区黄瓜科普研学基地项目 | 淮安市百椒园农业科技有限公司、江苏共航建设有限公司、淮阴金六塘农业发展有限公司 |
|  | 洪泽区 | 1000亩 | 争创部级三品一标基地1个 |  |  |  |  |  |
|  | 涟水县 | 3000亩 | 争创省级园艺标准园3个 |  |  |  | 数字蔬菜农场建设 | 江苏益南农业发展有限公司、涟水县瑞丰农业科技发展有限公司 |
|  | 盱眙县 | 3000亩 | 争创省级园艺标准园1个 |  |  |  | 盱眙县创梦西瓜产业园 | 江苏金藤文旅科技有限公司 |
|  | 金湖县 | 1000亩 |  | 新建服务能力2万亩以上集中育秧中心1个 |  |  |  | 江苏尧润农业发展有限公司 |
|  | 市农科院 |  |  |  | 小西瓜品种选育推广 |  |  |  |
| 2024 | 清江浦区 | 1500亩 | 争创省级园艺标准园1个 |  | 柴米河公司集中育秧技术 |  |  | 淮安智润新能源有限公司 |
|  | 淮安区 | 4000亩 | 争创省级园艺标准园1个 |  |  |  | 高标准瓜菜生产展示基地工程 | 淮安市绿畅农业科技有限公司 |
|  | 淮阴区 | 4000亩 | 争创国家现代农业产业园 |  |  |  |  | 淮阴区恒晟达农业科技有限公司 |
|  | 洪泽区 | 1500亩 | 争创省级园艺标准园1个 | 新建服务能力2万亩以上集中育秧中心1个 |  |  |  |  |
|  | 涟水县 | 4000亩 | 争创部级三品一标基地1个 | 1亿株集约化育苗中心1个 |  | 芦笋特色县 |  | 涟水县承禹蔬菜种植专业合作社 |
|  | 盱眙县 | 3500亩 | 争创省级园艺标准园1个 |  |  |  |  |  |
|  | 金湖县 | 1500亩 | 争创省级园艺标准园1个 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 清江浦区 | 1000亩 | 争创省级园艺标准园1个 | 5000万株集约化育苗中心1个 |  |  |  | 市蔬菜研究所 |
|  | 淮安区 | 3000亩 | 省级现代农业产业示范园验收认定 |  |  | 西瓜特色县 |  |  |
|  | 淮阴区 | 3000亩 | 争创省级园艺标准园1个 |  |  |  |  |  |
|  | 洪泽区 | 1000亩 | 争创省级园艺标准园1个 |  |  |  |  |  |
|  | 涟水县 | 3000亩 | 争创省级现代农业产业示范园（芦笋） |  |  |  |  |  |
|  | 盱眙县 | 3000亩 | 争创省级园艺标准园1个 |  |  |  |  |  |
|  | 金湖县 | 1000亩 | 争创省级园艺标准园1个 |  |  |  |  |  |
|  | 市农科院 |  |  |  | 淮河中下游重点实验室 |  |  |  |